Rapport et tache déploiement :

Rapport de déploiement — Intégration MQTT / Crow / MySQL

Date : 15–16 octobre 2025
Rédigé par : Ayoub smayen

1. Objectif du projet

L’objectif de cette phase est d’intégrer une messagerie MQTT au sein d’une application C++ basée sur le framework Crow (API REST) et la base de données MySQL.

Intégrer la messagerie MQTT dans une application C++ basée sur Crow et MySQL pour recevoir/émettre des messages d’appareils
Cette intégration permettra de :

- Recevoir et émettre des messages en provenance d’appareils connectés (IoT) via MQTT.

- Stocker les messages entrants dans la base MySQL.

- Fournir des endpoints HTTP pour déclencher l’envoi ou la lecture des messages.

- Mettre en place des outils de diagnostic et de supervision, tels que tcpdump et les journaux applicatifs.

Exemple de message MQTT reçu :

{

"IDCodeAppareil": "Q04555581",

"IDClient": "99999990",

"arg": 1310,

"IDPARTITION": 3,

"timestamp": "2025-10-21T14:12:00Z"

}

Fournir endpoints HTTP pour déclencher envoi MQTT, stocker messages entrants en base, et fournir outils de capture/diagnostic ( tcpdump) — output attendu : rapport, code, captures EQMx.

2) Plan de déploiement « en temps par action » (tableau)

Action Responsable Durée estimée Début Fin Dépendances

- Préparation environnement (OS, cmake, MySQL, eqmx ) Ops / Dev :  2 j

- Installer et tester broker MQTT (mosquitto)  1 j

- Intégration socket MQTT client dans projet C++ / CMake Dev  7 j

- Ecoute mqqt eqmx server et lancer commande AXPR   : 3 j

- Endpoints Crow : publish, subscribe handler, select client ID Dev   : 5 j

- Persistance MySQL (insertion messages, indexation) Dev DB  : 1 j

- Tests end-to-end (simuler appareils, capture EQMx/mqtt) QA  : 4 j

- Logging / monitoring (tcpdump, journald, fichier capture) Dev/Ops :  3 j

- Mise en prod & rollback plan Ops : 2 j

- Documentation & rapport final (code + captures EQMx) Dev : 5 j

3) Architecture logicielle (bref)

3.1. Composants

- Crow Framework
Fournit une API REST pour :

  - POST /publish → Publier un message MQTT

  - GET /messages?client=99999990 → Lire les messages du client

  - GET /status → Vérifier la santé du système

- Client MQTT (C++)

  - Connexion au broker (port 8883, protocole TLS)

  - Authentification par user/password ou certificat X.509

  - Souscription aux topics (ex. clients/+/commands)

  - Publication sur des topics définis (ex. clients/<ID>/status)

- Base de données MySQL

  - Table principale : messages

  - Champs : id, id_client, id_appareil, arg, id_partition, timestamp, payload

  - Indexation sur id_client et timestamp

- Broker MQTT (EQMX )

  - Utilisé en phase de test : EQMX (light)

Crow : fournit API REST (ex: POST /publish, GET /messages?client=99999990).

Socket  MQTT C/C++ : client MQTT pour connect/publish/subscribe.

MySQL : persistance des messages.

Broker : eqmx  (pour tests) — en production choisir broker robuste (EMQX).

En dessous  example demo version 1 :

Example :

Demo 1 : CROW + socket eqmx  C++

Receiver

Mise a  jour

Pour message entre server et client reponse

Exemple concret de message JSON (payload)

{

"IDCodeAppareil": "Q04555581",

"IDClient": "99999990",

"arg": 1310,

"IDPARTITION": 3,

"timestamp": "2025-10-21T14:12:00Z"

}

Utiliser TLS pour broker (port 8883).

Authentifier clients (user/password ou certificats).

Limiter ACL topics (ex: clients/+/commands).

Mettre en place monitoring (EMQX / mosquitto_exporter).

Rotation des logs et purge des tables MySQL si volumétrie élevée

Conclusion

Ce déploiement vise à démontrer une intégration stable et sécurisée entre messagerie MQTT, API REST Crow, et persistence MySQL.

L’ensemble servira de base pour les futures versions (v2) intégrant :

Interface web de supervision en temps réel,

Tableau de bord des appareils,

Historique et analyse des événements MQTT.